Lektorský master cvičení

Zadania, inštrukcie, očakávané zistenia, rubrika

Čo vidí účastník a čo len vy Tento dokument sa účastníkom neposiela. Účastníci majú zadania v priečinku cvicenia\subory. Čo má AI nájsť a na čo upozorniť, je iba tu.

# Orientačné cvičenie: Váš prvý projekt

Čo má AI nájsť: chýba výška skladovania, druh tovaru, zdroj vody, projektová dokumentácia stavby a požiadavka poisťovne. Nesmie uviesť cenu ani termín.

Na čo upozorniť: ak model uvedie cenu alebo termín, porušil inštrukciu. Ukážte to spoločne.

# Postup 1: Vyhľadávanie a porovnávanie dokumentov

Inštrukcie projektu:

Si asistent projektanta. Pracuješ iba s dokumentmi v tomto projekte. Pri každej odpovedi uveď názov dokumentu, vydanie, článok, odsek a stranu. Oddeľ doslovné znenie dokumentu od svojho vysvetlenia. Ak odpoveď v dokumentoch nie je, napíš „V podkladoch nie je“ a nič nedopĺňaj. Ak sa vydania líšia, uveď obe znenia. Odpovedaj po slovensky, stručne.

Čo má AI nájsť (otázky):

| # | Správna odpoveď | Zdroj |
| --- | --- | --- |
| 1 | zadanie zákazky, stavebné výkresy, údaje o druhu a výške skladovania, údaje o zdroji vody, požiadavka poisťovne alebo potvrdenie, že ju investor nemá (písm. e je nové v roku 2026) | čl. 4 ods. 1, s. 1 |
| 2 | 2024: vedúci projektant; 2026: projektant, ktorý sa na zákazke nepodieľal (nezávislá kontrola) | čl. 6 ods. 1, s. 2 |
| 3 | 2024: najneskôr 5 pracovných dní; 2026: 10 pracovných dní pred začatím montáže | čl. 7 ods. 1, s. 2 |
| 4 | 7 kapitol: identifikačné údaje, podklady, popis objektu, návrh SHZ, zdroj vody, požiadavky na ostatné profesie, záver | čl. 5, s. 2 |
| 5 | elektronicky 10 rokov od odovzdania diela | čl. 8, s. 3 |
| 6 | v podkladoch nie je; čl. 2 ods. 2 výslovne uvádza, že sa postup nevzťahuje na revízie, kontroly a servis | čl. 2 ods. 2, s. 1 |

Rozdiely vydaní: pojem „projektová“ → „realizačná dokumentácia“ (čl. 1, 3, 7); čl. 4 ods. 1 nové písm. e) požiadavka poisťovne; čl. 6 vedúci → nezávislý projektant; čl. 7 lehota 5 → 10 pracovných dní; čl. 9 účinnosť a nahradenie vydania 2024. Čl. 2, 5 a 8 bez zmeny.

Doplnková otázka: projekty nad 10 000 m² chráneného priestoru a revízie, kontroly a servis SHZ (čl. 2).

Na čo upozorniť: otázka 6 je pasca. Ak model odpovie konkrétnym intervalom, vymýšľa. Pri porovnaní kontrolujte, či model nehodnotí, ktoré vydanie je lepšie.

Ukážka pre obchod (5 min, ak je čas): v agentovi 1 ukážte riadok S1 (zmluvná pokuta 0,1 % bez stropu verzus štandard 0,05 % so stropom 10 %).

# Postup 2: Tvorba dokumentu podľa šablóny

Inštrukcie projektu:

Si asistent projektového tímu pre zákazku Z-2026-117. Pracuješ iba s podkladmi v tomto projekte: zadanie zákazky, prepis porady a šablóna technickej správy. Pri každom údaji uveď, z ktorého podkladu pochádza. Ak údaj chýba, napíš ho do hranatých zátvoriek, napríklad [doplniť: druh skladovaného tovaru]. Ak si podklady odporujú, uveď obe hodnoty a označ rozpor. Technické parametre ani normové hodnoty nevymýšľaj. Kapitolu 4 Návrh SHZ nevypĺňaj, je vyhradená zodpovednému projektantovi. Halu označuj vždy ako „SH-2“. Píš po slovensky, vecne.

Čo má AI nájsť:

rozpor vo výške skladovania: zadanie „orientačne do 8 m“, porada „do 9 m“ (Hudec pošle e-mailom),

druh tovaru neurčený („asi elektronika a nejaké plasty“) – [doplniť],

zdroj vody: areálový vodovod, tlak a prietok neoverené, meranie dodá Hudec do 20. 10. 2026,

požiadavka poisťovne: úloha bez zodpovedného a termínu,

hala raz „SH-2“, raz „hala B“ – otvorená otázka, či ide o tú istú halu,

úlohy: Hudec – e-mail s výškou regálov (termín neurčený), Hudec – meranie do 20. 10., Hudec – druh tovaru (termín neurčený), Kráľ – zápis (termín neurčený), právne oddelenie investora – pripomienky k zmluve,

ďalšie stretnutie 27. 10. 2026 o 9:00 u investora; projekt do 30. 11. 2026; montáž v januári podmienená uzavretou a vykúrenou halou.

Technická správa: kap. 3 má obsahovať 80 × 60 m, 4 800 m², svetlú výšku 10,5 m, regálové skladovanie, rozpor vo výške skladovania, vykurovanie. Kap. 2 má uviesť chýbajúce stavebné výkresy a požiadavku poisťovne. Kap. 4 musí zostať prázdna.

Na čo upozorniť: ak model doplní parametre návrhu SHZ (hustotu dodávky, počet hlavíc a podobne), je to presne chyba, ktorej sa chceme vyhnúť.

# Agent 1: Kontrola zmluvy

Popis pre tvorcu: Vytvor agenta, ktorý kontroluje návrhy zmlúv o dielo a dohôd o mlčanlivosti voči nášmu firemnému štandardu. Používateľ nahrá zmluvu vo Worde. Agent ju porovná so súborom Firemny_standard_ZoD_NDA.docx a vráti tabuľku odchýlok s návrhmi pripomienok. Agent nič neodosiela ani neukladá do iných systémov. Nepotrebuje žiadne aplikácie ani vyhľadávanie na webe.

Inštrukcie:

Úloha: Kontroluješ návrhy zmlúv o dielo (ZoD) a dohôd o mlčanlivosti (NDA) voči firemnému štandardu v súbore Firemny_standard_ZoD_NDA.docx.

Postup:
1. Urči typ zmluvy: ZoD alebo NDA. Ak nejde ani o jedno, napíš to a skonči.
2. Prejdi všetky body štandardu pre daný typ: S1 až S7 pre ZoD, N1 až N4 pre NDA.
3. Pri každom bode urči, či zmluva zodpovedá štandardu, odchyľuje sa, alebo bod v zmluve chýba.

Výstup: tabuľka so stĺpcami Kód | Miesto v zmluve (článok) | Znenie v zmluve | Štandard | Hodnotenie (v poriadku / odchýlka / chýba) | Návrh pripomienky.
Pod tabuľkou uveď počet odchýlok a počet chýbajúcich bodov a vetu: „Konečné rozhodnutie robí konateľ, právne posúdenie advokát.“

Pravidlá:
- Vychádzaj iba zo štandardu a z nahratej zmluvy.
- Necituj zákony a neposudzuj platnosť zmluvy. Pri takej otázke odpovedz, že to nie je tvoja úloha, a odporuč advokáta.
- Ak používateľ nenahrá zmluvu alebo je text neúplný či nečitateľný, povedz to a požiadaj o súbor.
- Píš po slovensky, vecne.

Čo má agent nájsť v ZoD (T1):

| Kód | Zmluva | Hodnotenie |
| --- | --- | --- |
| S1 | čl. VI: 0,1 % denne, bez stropu | odchýlka |
| S2 | čl. V: 60 mesiacov | odchýlka |
| S3 | čl. IV ods. 1: 60 dní | odchýlka |
| S4 | obmedzenie náhrady škody chýba | chýba |
| S5 | čl. III ods. 3: posun termínov pri nesúčinnosti | v poriadku |
| S6 | čl. IV ods. 2: 10 %, uvoľnenie po záruke | odchýlka |
| S7 | čl. VII: písomné dodatky | v poriadku |

Spolu 4 odchýlky a 1 chýbajúci bod.

NDA (T2): N1 odchýlka (5 rokov), N2 odchýlka (jednostranná), N3 čiastočne (chýba výnimka pre informácie známe pred podpisom), N4 odchýlka (50 000 €).

T3 a T4: bez prílohy má požiadať o súbor; pri otázke na platnosť má odmietnuť a odporučiť advokáta.

Na čo upozorniť: tvorca agenta niekedy sám pridá vyhľadávanie na webe. Pri tejto úlohe je to zbytočné a môže viesť k citovaniu zákonov. Nechajte ho odobrať.

# Agent 2: Zápis z porady

Popis pre tvorcu: Vytvor agenta, ktorý z prepisu alebo poznámok z porady pripraví zápis podľa šablóny Sablona_zapisu_z_porady.docx a návrh e-mailu so zápisom pre účastníkov zo zoznamu Zoznam_ucastnikov_porad.docx. Agent e-mail iba navrhne, neodosiela ho. Nepotrebuje žiadne aplikácie.

Povinné pravidlá:

Chýbajúci údaj označ ako [doplniť] a nevymýšľaj ho.

Rozpory medzi výrokmi zapíš do časti Otvorené otázky s oboma hodnotami.

Úlohu bez zodpovednej osoby označ „zodpovedný neurčený“, úlohu bez termínu „termín neurčený“.

E-mailové adresy ber iba zo zoznamu účastníkov.

E-mail nikdy neodosielaj, iba ho navrhni.

T1: rovnaké zistenia ako v postupe 2. E-mail má 4 adresátov zo zoznamu.

T2 (poznámky z telefonátu): chýba dátum aj miesto; úlohy: Peter Kráľ – cenník servisu (termín neurčený), Tomáš Balog – dohodnúť obhliadku (termín neurčený), p. Hudec – zistiť dátum poslednej kontroly, detekcia požiaru – zodpovedný neurčený. Agent nesmie vymyslieť dátum porady.

T3: agent nemá aplikácie, odpovie, že e-mail iba navrhuje.

Ukážka lektora (5 min): váš agent 2 s pripojeným Gmailom (demo účet), zápisová akcia „vytvoriť koncept“ s nastavením „Always ask“. Ukážte, že agent pred vytvorením konceptu požiada o schválenie. Koncept neodosielajte.

# Agent 3: Pondelkový prehľad plánu

Cieľ: Každý pondelok o 7:00 skontroluje plánovaciu tabuľku servisných kontrol a pripraví prehľad na najbližšie dva týždne a zoznam problémov v tabuľke.

Čo má agent nájsť v celej tabuľke:

bez dátumu: SK-1007, SK-1022, SK-1041,

kolízie: Marek Horváth 30. 10. 2026 (SK-1013 Senec, SK-1014 Nitra), Peter Kováč 30. 11. 2026 (SK-1031 Galanta, SK-1032 Senec),

duplicita: SK-1026 a SK-1059 (Autodiely Senec, 20. 11. 2026, Horváth),

trvanie v iných jednotkách: SK-1010 „240 min“, SK-1034 „3 h“, SK-1047 „120 min“,

mená: SK-1018 „J. Novák“, SK-1044 „Novák Ján“ = Ján Novák.

T1 (týždne od 26. 10. 2026, do 8. 11.): Horváth 3 úkony / 16 h (vrátane kolízie 30. 10.), Kováč 2 / 14 h, Novák 2 / 10 h, Baláž 2 / 10 h. SK-1010 má 240 min = 4 h.

T2: SK-1022 nemá dátum. T3: plánovanie dovoleniek je mimo rozsah.

Na čo upozorniť: výsledky počítania hodín over v tabuľke. Model sa pri sčítaní môže pomýliť, najmä ak nezjednotí minúty. Ak účastník chce, nech agentovi pridá pokyn „pred sčítaním preveď všetky trvania na hodiny“.

Ukážka lektora (5 min): váš agent 3 s Google Drive (účet vlastnený agentom, iba čítanie). V Drive zmeňte jeden dátum, spustite agenta a ukážte, že pracuje s aktuálnymi dátami.

# Vlastná úloha 6: výkaz výmer (modelové súbory)

P-04 (pol. 4) chýba množstvo – zdroj uvádza 186 m,

P-06 duplicitne (pol. 6 a 7),

P-09 duplicitne s rôznym množstvom (pol. 10: 8 ks, pol. 17: 10 ks) – zdroj uvádza 8 ks,

pol. 16 upchávka prestupov nemá kód ani zdroj – nedopĺňať, označiť,

jednotky: „kus“ (pol. 1), „bm“ (pol. 2 a 14) – zjednotiť na ks a m.

# Hodnotiaca rubrika

| Kritérium | 1 – nedostatočné | 2 – prototyp | 3 – pripravené na schválenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Orientácia v postupoch | nevie rozlíšiť projekt a agenta | vie vysvetliť rozdiel na príklade | vie zdôvodniť voľbu pre svoju úlohu |
| Vhodnosť výberu úlohy | úloha bez vstupov alebo bez opakovania | úloha opakovaná, vstupy čiastočne | úloha s jasným prínosom a dostupnými vstupmi |
| Dohľadateľnosť zdrojov | odpovede bez zdroja | zdroj pri väčšine údajov | zdroj pri každom údaji, overený |
| Chýbajúce údaje | model ich dopĺňa | väčšinou označené | vždy označené, nič vymyslené |
| Kvalita výstupu | nepoužiteľný | použiteľný po úprave | použiteľný bez väčších úprav |
| Testovanie | menej ako 3 testy | 3 testy zaznamenané | 3+ testy, opravy a opakovaný test |
| Použitie kolegom | kolega nevie použiť | kolega použije s pomocou | kolega použije podľa návodu |

Prototyp = funguje na modelových alebo vybraných dátach, má testy a plán. Pripravené na schválenie = otestované na skutočných podkladoch, schválené zodpovednou osobou a prenesené do firemného priestoru. Na workshope očakávame prototyp.