Zmluva o dielo č. 2026/117 (návrh objednávateľa)

Objednávateľ: Logistik Západ, s. r. o. (fiktívna firma). Zhotoviteľ: Sprinkla, s. r. o. (fiktívna firma).

### Čl. I Predmet diela

Zhotoviteľ vypracuje realizačný projekt a dodá a namontuje sprinklerové SHZ v skladovej hale SH-2.

### Čl. II Cena

Cena diela je 248 000 € bez DPH.

### Čl. III Termíny

1. Projekt do 30. 11. 2026. 2. Montáž do 31. 3. 2027. 3. Ak objednávateľ neposkytne súčinnosť, termíny sa posúvajú o dobu omeškania objednávateľa.

### Čl. IV Platobné podmienky

1. Faktúry sú splatné do 60 dní od doručenia. 2. Objednávateľ zadrží 10 % z každej faktúry. Zádržné uvoľní po uplynutí záručnej doby.

### Čl. V Záruka

Záručná doba je 60 mesiacov od odovzdania diela.

### Čl. VI Zmluvné pokuty

Za omeškanie s odovzdaním diela zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania.

### Čl. VII Záverečné ustanovenia

Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma stranami. Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky.